不良廠商常見類型之探討

林佳正

國立中央大學營建管理研究所

# 摘要

政府採購法實施其目的在於使公家機關之採購行為更加公平與公開，並確保其採購品質。但採購法至88年下半年度實施以來至93年度，不良廠商名單已由40幾件累積之至4000多件，其採購品質與效率值得深入探究。本研究欲收集94年及95年度行政院公共工程委員會所公佈之不良廠商名單，以政府採購法中對不良廠商之認定為分類基礎，但本文發現政府採購公告資訊系統中94年之資料已經無法查詢，故最後僅統計分析95年最為常見之不良廠商類型並與前幾年度做比較。此外探究履約廠商列席為不良廠商之事由，歸納整理並探討常見之產生因素，並給予機關辦理採購相關作業之建議。

- 前言

在任何國家，政府常常是國內最大之採購者，其所涉及之金額與利益甚為龐大，因此廠商間競爭十分激烈，導致機關在招標、決標階段糾紛即層出不窮。而政府於採購行為之任何決定皆關係著各廠商之生存與發展。由此可知政府採購對市場影響深遠，對於人民生活環境、產業結構乃至於國家發展，均有重大影響。在政府採購法施行前，各機關部門之採購係依據「機關營繕工程暨購置定製變賣財物稽察條例」、「審計法」、「審計法施行細則」等辦理[4]。但過去稽察條例中未規定爭議之救濟方式，致使廠商對於招標與履約爭議無論循公法或私法救濟途徑，經常求助無門[1]；此外依學者研究顯示稽察條例規定有些許缺漏且不公之情形[4],[1],[5]，是故為革新當時我國之採購制度，且因應加入世界貿易組織(WTO)所被要求簽署之政府採購協定，因而建立政府採購法。其立法目的在於建立政府採購制度，使公家機關之採購行為公平與公開，提升機關採購效率並確保其採購品質[2]。故凡參與政府採購者，不論機關或廠商，皆應受採購法所規範。

由於機關採購過程中之任一階段皆可能發生爭議，採購法基於公平原則故而建立異議申訴之機制，以確保廠商有良好申訴管道。但由於政府採購涉及金額龐大，在巨大利益誘惑之下，部份廠商將做出違法之行為，故採購法亦對違反法律所規定之廠商，課予某種程度之行政處分，並刊登於政府採購公報上予以懲戒，以維持政府採購之秩序。然而政府採購法自八十八年五月實施至九十三年底，被刊登於政府採購公報之不良廠商名單由40多件累積超過4000多件[10]，其違法廠商數量之多。故本研究欲搜集過往工程會所公佈之不良廠商名單，分析常見之類型，但先前已有學者針對九十三年度以前之名單進行探討，因而本文將針對九十四及九十五年度以後之不良廠商名單進行統計並與前幾年度做比較，觀察近兩來不良廠商之趨勢與變化，其能從中找尋各事由之發生頻率與重要性，但政府採購公告資訊系統中九十四年之資料已經無法查詢，故最後僅統計分析九十五年最為常見之不良廠商類型並與前幾年度做比較。此外本文將探究履約廠商列席為不良廠商之事由，歸納整理常見之產生因素，探討其相關之對策。

- 不良廠商制度概述

2.1 不良廠商制度之起源

由於過去政府採購制度依附於審計法規體系下已達五十年之久。在於審計機關並未參與發包前之規劃設計，不法分子即於此階段、綁標、圍標等方式行中取利，此非法運作難以從招標文件審核程序發現與預防。因此各機關皆須採取更高標準用以限定廠商資格。若遇有履約不良或其他不法情形，機關通常不欲再與之往來。但在審計法與稽查條例之架構下，不良廠商之懲戒情形各機關有所不同，且機關難以得知投標廠商是否被其他機關停止投標權，因此個別機關拒絕與該廠商往來成效有限，該廠商仍可能參加其他機關招標，損害公益。故專家建議將法律效果改為不僅本機關，包括其他機關亦拒絕與之往來，較能確保公益，亦即明確化不良廠商制度。[8],[10],[5]

2.2 不良廠商之定義

學術上對不良廠商之定義為「當機關發現有廠商有違反一百零一條各款規定的情形時，應將其事實及理由通知廠商，廠商如未異議者，將刊登政府採購公報，而被刊登於政府採購公報之廠商，就稱為不良廠商」。

若細瞧政府採購法，將可發現「不良廠商」用語本身並未出現在政府採購法中，而「不良廠商」之用法出現於：

- 採購法第101條之立法理由：

其「以杜不良廠商之違法行為，避免其再危害其他機關，並利建立廠商之良性競爭環境。…」。

- 學術研究：

泛指涉及採購法第101條事由，經招標機關刊登於政府採購公報之廠商。

- 法院用詞：

諸如台北高等行政法院八十九年訴字第一三二五號裁定；高雄高等行政法院九○年訴字第一三一號裁定；最高行政法院九十一年判字第一七七八號等。

然而政府採購資訊公告系統及政府採購公告中使用「拒絕往來廠商」來表示被刊登於政府採購公報之違法廠商。有學者認為，若以第103條規定觀之，使用拒絕往來廠商較能突顯法規規範之效果[10]。而此二詞由多處文獻顯示，其意義並無不同，但本研究最後選用不良廠商之原因有二；本研究認為採購法第第101條所規定之事由有分輕重，使用拒絕往來廠商雖可突顯法規之不可侵犯性，但對於違法行為較輕者傷害過大，其二為本研究認為可呼應此條文之立法理由，故最後本文統一使用「不良廠商」之詞

2.3 不良廠商構成事由

不良廠商認定之適用情況與拒絕往來期限於政府採購法第101條已有明文規定，本研究整理如下表1所示：

表1：不良廠商成立之事由

|  | 不良廠商認定之事由 | 政府拒絕往來期限 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 容許他人借用本人名義或證件參加投標者 | 三年 |
| 二 | 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂定或履約者。 | 三年 |
| 三 | 擅自減省工料情節重大者。 | 三年 |
| 四 | 偽造、變造投標、契約或履約的相關文件者。 | 三年 |
| 五 | 受停業處分期間仍參加投標者。 | 三年 |
| 六 | 犯第八十七條至第九十二條之罪，經一審為有罪判決者。 | 判有期徒刑：三年 判拘役罰金緩刑者：一年 |
| 七 | 得標後無正當理由而不訂約者。 | 一年 |
| 八 | 查驗或驗收不合格，情節重大者。 | 一年 |
| 九 | 驗收後不履行保固責任者。 | 一年 |
| 十 | 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 | 一年 |
| 十一 | 違反第六十五條規定轉包者。 | 一年 |
| 十二 | 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 | 一年 |
| 十三 | 破產程序中之廠商。 | 一年 |
| 十四 | 歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 | 一年 |

資料來源：本研究整理

反第一款至第五款情形之廠商，由於罪行較為嚴重，將喪失再參加政府任何公共工程投標或作為決標對象或分包廠商三年之權利；若有違反第七款至第十四款情形之廠商，其罪行較輕，將喪失參加政府任何公共工程投標或作為決標對象或分包廠商一年之權利，而若有違反第六款情形者，其停權期限依法院判決而定，遭法院判處有期徒刑者，將喪失權利三年。判處拘役、罰金或緩刑者，喪失權利一年。

2.4 不良廠商之認定

不良廠商之認定含三項組成要素：

- 參與政府採購之廠商違反採購法第101條備載之事由。

- 機關認定廠商需有違背前項之事由實，招標機關應將事實及理由通知廠商，由於第101條明文規定機關辦理採購，發現廠商有違法之行情，”應”將事實及理由通知廠商。故機關在此並無裁量餘地且若未通知，則不可視為不良廠商，且不可將其刊登於採購公報。

- 最後廠商接收機關之通知後若無不服，則不良廠商之認定方能成立且才可將其刊登於政府採購公報上。但若廠商不服並提出異議或申訴時，招標機關必須等待廠商異議或申訴結果，做最後之判斷，不得無視廠商提起之異議或申訴，以確保廠商之權益。

當確立構成不良廠商之事由後，廠商將會被刊登於政府採購公報，而機關將視廠商違法情況拒絕與之往來一至三年，稱之為停權。此外，尚有學者討論不良廠商之認定是否可由招標機關與廠商另立額外條款？多數文獻顯示不應超出採購法之規定範圍，其理由有二：(1)採購法對其罰則為限定廠商工作資格與營業對象。故而此罰則涉及對人民權利干涉與限制，因此必須遵循法律之保留原則1，故認為機關不得與廠商間另約定本法以外之認定事由，但可對各條款之情形加以說明[5], [6], [7]；(2)另有學者解釋，無論修法前後採購法第101條均以明文列舉而非舉例說明之方式，或可解釋為立法者未允許機關與廠商另行創設第101條以外之認定事由[10]。

2.5 不良廠商之救濟程序

廠商接獲機關依政府採購第101條所為之通知，廠商認為機關通知違反政府採購法或不實時，得依第102條第1項「得於接獲通知之次日起20日內，以書面向該機關提出異議」規定，向招標機關提出異議。故廠商提出異議須遵循：(1)應於法定期間20日內、(2)以書面為之、(3)向為通知之機關提出、(4)依同條文第4項規定「第1項及第2項關於異議之處理，準用第6章之規定」。此外須注意政府採購法施行細則第102條規定異議之書面應載事項、第104條之1關於異議日期以通知機關收受書狀之日期為準、以及廠商誤向非管轄之機關提出異議，以該

_______________

註1：法律保留原則是指憲法已將某些事項保留予代表人民之立法機關，須由立法機關以 法律加以訂定，才符合民主原則，如果沒有由立法機關所制定之「法律」授權，行 政機關即不能合法的作成行政行為。在法律保留原則下，各種干涉人民自由權利的 行政行為不能以消極的不違反法律為已足，尚須有法律之明文依據，故法律保留原 則又稱積極的依法行政。

機關收受之日視為提起之日，均在準用之列。

機關接收廠商所提異議應自「收受異議之次日起15日內處理」（第102條第2項），「並將處理結果以書面通知提出異議之廠商」（準用第75條第2項），其處理結果包括：1.逾期異議者，不予受理，但仍得評估其事由，於認其異議有理由時，自行撤銷原通知處分。2.異議有理由者，自行撤銷原通知處分。3.異議無理由者，從實體上予以駁回。而廠商如對該處理結果不服或機關於收受異議之次日起十五日內不為處理者，廠商得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起15日內，以書面向採購申訴審議委員會提出申訴。其詳細流程圖如圖1所示：

圖1：不良廠商之異議及申訴處理流程圖

資料來源：游麗慧，談採購法之拒絕往來廠商(上)， 2003。

- 不良廠商制度演進

當國家與私人間契約發生廠商債務不履行，或廠商給付瑕疵品、不履行保固責任等，不但損害難以估計，對政務推動亦有極大的影響。而政府採購有其大量、高額、及時效的性質，若坐視廠商債務不履行不管，不但公益難以維護，政策亦難實現。故國內外之採購制度中，不難見到不良廠商制度之蹤影。

我國在過去政府採購制度依附於審計法規體系之時代，各機關依其自訂內部作業規章各行其是，無統一標準，故不法分子常於發包階段以綁標、圍標等非法方式行中取利，此些方法難以從招標文件審核程序上是發現問題。基於此，各機關對具有不良紀錄之廠商，依其機關內部規定加以拒絕往來。但各機關所規定之限定資格並不相同，拒絕往來之事由及期限不一，且機關之間難以知曉哪些廠商被其他機關列名為不良廠商，故此些廠商仍可參與其他機關之採購案件。鑑於此，有專家建議[5]政府採購機關建立一套通用之管理辦法，對過去履約不良之廠商施以一定期間停止往來，故漸漸演化出現今之政府採購法之不良廠商制度。

3.1 採購法制定前後不良廠商制度之差異

我國於採購法制定前，即有不良廠商之相關規定，文獻顯示[8]諸如「行政院暨所屬各機關營繕工程招標注意事項」、「台北市政府營繕工程統一投標須知」、「台北市政府購置定製財物統一投標須知與合約範本」等，皆有不良廠商制度存於其中，本章節將列出此些行政命令針對不良廠商認列事由之規定：

- 行政院暨所屬各機關營繕工程招標注意事項

在此招標注意事項中，第13條即有「規定廠商曾參加投標承攬主辦工程機關之工程，有左列情形之一者，主辦工程機關得拒絕其於一定期間參加投標」，其認列標準有七項，如下所示：

- 得標後不訂約承攬者。

- 非歸責於主辦工程機關之情事致使工程進度落後百分之十以上，經書面通知改善進度而未辦理者。

- 工程品質不良、擅自減省工料或未依核定圖說施工者。

- 經書面通知查驗、驗收，專任工程人員未到場達三次以上者。

- 承攬工程未自行履約而轉包者。

- 所檢附之證件係偽造或變造者。

- 工程經驗收未符合工程合約部分，未於通知期限內改善者。

- 台北市政府營繕工程統一投標須知

在採購法實施前，台北市政府對於工程採購及財物採購即自行製定相關範本，以供機關參考使用。而此投標須知中第六點第五項期為不良廠商之規定，其認列事由主要針對工程採購，敘述如下：

第六點第五項：

有左列情形之一者，不得參加投標

- 與本府所屬機關學校有工程品質或履約能力之糾紛在法院訴訟中。

- 正承攬本府所屬機關學校工程，其施工進度較規定預定進度落後百分之十以上，未於通知限期內趕工，經本府所屬機關學校通知停權者。

- 受主管機關停業處分期限未滿者。

- 承攬本府所屬機關學校工程最近一年內有未履行保固責任紀錄者。

- 承攬本府所屬機關學校工程最近一年內有不依規定圖說施工或擅自減省工料，或曾因工程完工驗收不符合規定，經本府所屬機關學校通知限期內更換或改善未於通知期限辦理紀錄者。

- 承攬本府所屬機關學校工程最近一年內有未履行合約保證責任紀錄者。

- 經停止其投標權利者。

- 承攬本﹙﹚2工程經書面通知查驗、驗收、專任工程人員同一年度內未到達三天以上者。

- 承攬本﹙﹚2工程未自行履約而轉包者。

- 承攬本府所屬機關學校工程發生勞工安全衛生法列為重大職業災害﹙發生死亡災害或罹災人數在三上以上者﹚，經主管機關認定投標廠商有違反勞工安全衛生法令者。

  - 最近一年內曾發生一件重大職業災害紀錄者，停止本府所屬各機關學校投權權一年。

  - 最近一年內曾發生二件重大職業災害紀錄者，停止本府所屬各機關學校投權權三年。

  - 最近一年內曾發生三件以上重大職業災害紀錄者，停止本府所屬各機關學校投權權五年。

- 承攬本府所屬機關學校工程有偷工減料情事，經法院判決有罪確定者，停止其參加本府所屬機關學校各項工程之投標權三年。

- 承攬本府所屬機關學校工程最近三年內發生合約第二十二條第二項情事致遭終止合約者。

- 最近三年內所承攬之工程經發現有使用遭輻射污染之鋼筋，經查證屬實者，停止本府所屬各機關學校投標權五年。

_______________

註2：括號處填入機關名稱所用，其於括號用法亦同。

- 台北市政府購置定製財物統一投標須知與合約範本

此合約範本適用於財務採購，其中第五點第四項、第五點第六項及第八點第四項即是不良廠商之相關規定：

第五點第四項：

投標廠商投寄之標函於開標時，發現有下列情形之一者，不得參加投標，如已參加投標而得標者，取消其得標資格，其已繳納押標金予以退還：

- 與本府各機關在購置、定製財物上有關品質或履約能力之法律糾紛尚未結案或糾葛未清者。

- 受主管機關停業處分期限未滿者。

- 曾有不依合約規定交貨、或轉包、或驗收不合格經本﹙﹚書面通知限期更換或改善，而仍逾期未更換或改善者。

- 經本府或本﹙ ﹚公告停止其投標權利期限未滿者。

第五點第六項：

同一廠商，所投寄之標函於開標時，發現其就同一財物投寄二份以上標函者，均視為無效標，其已繳納之押標金予以退還，並停止其參加本機關購置、定製財物投標權一年。

第八點第四項：

投標廠商於決標後有下列情形之一者，除取消其得標資格外，其押標金不予發還，並停止其參加本府各機關學校購置定製財物投標權一年。本(  )得重新招標，原得標廠商不得異議。

- 未於規定期限內攜帶文件來本﹙ ﹚辦理合約簽訂手續，或以其他理由放棄者。

- 核對證件正本時，正本不符規定或影本與正本不符或經查明係偽造變造使用者。但於投標後奉主管機關規定或經主管機關核准變更內容或延長有效期限並持有證明文件者，不在此限。

- 工程契約範本

工程契約範本由內政部營建署所制定。此購法實施前，國內政府機關於營建工程契約大多採用此範本。而此契約範本對於不良廠商之規定主要在第二十四點第一項，規定如下：

第二十四點第一項：

乙方曾投標或承攬本機關之工程，有下列情形之一者，甲方的拒絕其於＿年內參加投標：

- 得標後不訂約承攬者。

- 非歸責於甲方之情事致使工程進度落後百分之十以上，經書面通知改善進度而未辦理者。

- 工程品質不良、擅自減省工料或未依核定圖說施工者。

- 經書面通知查驗、驗收、專任工程人員未到場達三次以上者。

- 承攬工程未自行履約而轉包者。

- 所檢附之證件係偽造或變造者。

- 工程經驗收未符合工程合約部分，未於通知期限內改善者。

以上為採購法實施前，機關辦理採購案件時針對不良廠商之相關規定與懲處，本文針對其認列事由整理為下述表格。為能更清楚與採購法進行比較，左列之不良廠商認列事項由採購法第101條第1款依序排列而下：

表2：採購法實施前後不良廠商制度之差異

| 不良廠商認列事項 | 採購法 | 行政院暨所屬各機關營繕工程招標注意事項 | 臺北市政府營繕工程統一投標須知 | 臺北市政府購置定製財物統一投標須知與合約範本 | 工程契約範本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容許他人借用本人名義或證件參加投標者 | ● |  |  |  |  |
| 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂定或履約者。 | ● |  |  | ● | ● |
| 擅自減省工料情節重大者。 | ● | ● | ● |  | ● |
| 偽造、變造投標、契約或履約的相關文件者。 | ● | ● |  |  |  |
| 受停業處分期間仍參加投標者。 | ● | ● | ● | ● |  |
| 犯第八十七條至第九十二條之罪，經一審為有罪判決者。 | ● |  |  |  |  |
| 得標後無正當理由而不訂約者。 | ● | ● |  | ● | ● |
| 查驗或驗收不合格，情節重大者。 | ● | ● | ● |  | ● |
| 驗收後不履行保固責任者。 | ● |  | ● |  |  |
| 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 | ● | ● | ● |  | ● |
| 違反第六十五條規定轉包者。 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 | ● |  |  |  |  |
| 破產程序中之廠商。 | ● |  |  |  |  |
| 歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 | ● |  |  |  |  |
| 經書面通知查驗、驗收，專任工程人員未到場達三次以上者。 |  | ● | ● |  | ● |
| 與機關發生工程糾紛並於法院訴訟中 |  |  | ● | ● |  |
| 未履行合約保證責任紀錄者。 |  |  | ● |  |  |
| 發生勞工安全衛生法列為重大職業災害。 |  |  | ● |  |  |
| 使用遭輻射污染之鋼筋 |  |  | ● |  |  |

由表2中不難發現，其時採購法許多認列事項由大多承接過往不良廠商制度之規定。另外在80年代，由於圍標、綁標及借牌等不法情形過於普遍，因此採購法中加入第一款及第六款。其餘款項皆是早期政府辦理採購案件時，廠商與政府間常發生之爭議或廠商最常出現之嚴重問題，因此需透過法律之約束，減少廠商取巧行為。

- 資料分析

4.1 資料統計

李旭銘(2004)曾利用統計之方式呈現不良廠商於實務運用上常見之情況，統計範圍自採購法公佈之日至九十三年十二月三十一日止刊登於政府採購公報之不良廠商名單，期能由數量統計中可以看出各條款之發生頻率，以了解其重要性[李旭銘]。統計結果如下所示：

表2:不良廠商數量統計表

| 條款 年度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 32 |
| 89年 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 142 | 47 | 1 | 67 | 2 | 0 | 無 | 414 |
| 90年 | 56 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 255 | 259 | 106 | 3 | 130 | 2 | 0 | 無 | 832 |
| 91年 | 32 | 17 | 3 | 44 | 1 | 2 | 158 | 386 | 84 | 13 | 218 | 8 | 0 | 24 | 990 |
| 92年 | 71 | 19 | 11 | 57 | 1 | 2 | 91 | 49 | 25 | 138 | 7 | 291 | 1 | 0 | 774 |
| 93年 | 42 | 39 | 8 | 7 | 0 | 31 | 123 | 64 | 41 | 160 | 7 | 442 | 0 | 0 | 964 |
| 總計 | 207 | 86 | 30 | 119 | 2 | 37 | 786 | 354 | 101 | 713 | 31 | 1527 | 13 | 0 | 4006 |

資料來源：李旭銘，政府採購法不良廠商爭議問題之研究，2004

由上列粗體字不難發現其累積總數與歷年數量不符，原因再於採購法至今歷經兩次修法，第一次於民國90年1月修法，但其修正部分與本文無關，而91年2月進行第二次修法，其中第101條部分條文曾進行更動與修正，101條中主要更動之部份為八至十三款請參照表2；雖然一到七款中部份條文亦做些許修正，但對上表之統計數據影響不大，因此表2中便不在呈現。故作者李旭銘將其調整後重新統計，因此第八款至第十四款之累積總數結果不服其各年之資料。

表2：修法前後不良廠商制度之變動

| 修正前條文 | 現行條文 | ＊變動情行＊ |
| --- | --- | --- |
| 八、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 | 八、查驗或驗收不合格，情節重大 者。 | 原條文8移動至12 |
| 九、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理者。 | 九、驗收後不履行保固責任者。 | 原條文9移動至8 |
| 十、違反第六十五條之規定轉包者。 | 十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 | 原條文10移動至11 |
| 十一、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 | 十一、違反第六十五條之規定轉包者。 | 原條文11移動至10 |
| 十二、重整或破產程序中之廠商。 | 十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。 | 原條文12移動至13 |
| 十三、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 | 十三、破產程序中之廠商。 | 原條文13移動至14 |
|  | 十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。 |  |

本文依據上表針對此部分重新計算後發現，當初學者統計之累積總數似乎有計算錯誤之嫌，正確之情況本文修正如表，此外本文愈統計94年級95年之不良廠商資料，但政府採購資訊公告系統中，94年之資料已經無法查詢，故本文僅統計95年之資料，而其廠商累積如表3所示

表3:修法後之不良廠商數量統計表

| 條款 年度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十 一 | 十 二 | 十 三 | 十 四 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 |
| 89年 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 47 | 0 | 67 | 1 | 142 | 2 | 0 | 414 |
| 90年 | 56 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 255 | 106 | 0 | 130 | 3 | 259 | 2 | 0 | 832 |
| 91年 | 32 | 17 | 3 | 44 | 1 | 2 | 158 | 386 | 84 | 13 | 8 | 218 | 0 | 24 | 990 |
| 92年 | 71 | 19 | 11 | 57 | 1 | 2 | 91 | 49 | 25 | 138 | 7 | 291 | 1 | 0 | 774 |
| 93年 | 42 | 39 | 8 | 7 | 0 | 31 | 123 | 64 | 41 | 160 | 7 | 442 | 0 | 0 | 964 |
| 94年 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 95年 | 46 | 34 | 6 | 26 | 0 | 36 | 92 | 49 | 49 | 128 | 3 | 486 | 6 | 0 | 963 |
| 總計 | 253 | 120 | 36 | 145 | 2 | 73 | 878 | 705 | 199 | 636 | 29 | 1847 | 11 | 24 | 4958 |

由各年統計數據可知，條款七、八、十、十二發生次數較為頻繁，皆佔歷年案件數量10％以上，尤其條款十二更是接近30％是為大宗，而九十五年度不良廠商常見之類型亦與往年相差無幾，故此四款項目確實值得探究。

4.2 實務案例之探討

本文以政府採購申訴案例彙編（一）及（二）冊所公布之「不良廠商」案例作為基礎，針對採購法第101條中發生平頻率最常款項(第八款、第十款及第十二款)，歸納整理出常見之爭議事項與最後審議判斷之結果，並提出些許意見。

  - 第七款：得標後無正當理由而不訂約者

狀況1：

爭    議：機關於招標須知中規定得標廠商須另覓二家同業廠商為履約保證，廠商無法覓得而未簽約，機關認為無正當理由。

審議判斷：招標須知雖訂需有保證廠商，但卻規定另須繳15％保證金，違反採購法第三十條；廠商得標後不訂約非「無正當理由」。

本文看法：此款之認定主要在於是否有「無正當理由」之情形，而非單就「不訂約」即可列為不良廠商。依採購法第三十條，機關不得要求廠商於得標後繳納保證金同時又要求再覓保證廠商。故在此機關已先違法，故判定為非「無正當理由」十分正確。

狀況2：

爭    議：廠商得標後質疑機關所標圖示僅有一家供應涉嫌綁標而拒不簽約。

審議判斷：經查非獨家供應，係廠商標價過低，故可歸責於廠商。

本文看法：機關對於與履約有關之設計圖說及計算書等文件，並非機密，應列於招標文件提供，而廠商必須自行先校核其中文件或數據是否合理不明確或有矛盾。

小結：本款案件中，廠商以主張不訂約之事由態樣甚多，其中主張成本估算錯誤或標單價格錯誤時，若其決標金額低於底價或部分單價偏低時，機關須依採購法第五十八條規定，先要求廠商提出擔保或說明再行決標，若程序尚有誤，則廠商拒簽將會判定為有理由。

  - 第八款：查驗或驗收不合格，情節重大者

狀況1：

爭    議：廠商更改設計原意，複驗不合格後又拒不更正。

審議判斷：廠商擅自變更而致無法複驗，與契約規定不符，屬情節重大。

本人看法：採購法中常見不確定法律概念，並無通用標準，如本款中之「情節重大」四字，此些用語在認定上較為困難，故本文建議招標機關於招標文件或契約中敘述何種情形機關將認列為情節重大。

狀況2：

爭    議：機關複驗有局部不合。

審議判斷：局部不合以驗收不合格處理，並非妥當。

本人看法：若局部不合則要將廠商認列為不良廠商確實不公，廠商已盡力初驗不符之部分進行改善但確實有些困難導致部分項目複驗仍未通過。本文認為法不外乎情，若在不妨礙公眾安全或情節不重大之情形下，建議可使用減價收受或瑕疵扣款方式處理，以期待下次再次合作。

狀況3：

爭    議：驗收所訂規格任意變更，致驗收不合格。

審議判斷：驗收方法已超過原合約規格，且前後標準不同致驗收不通過，並非合法。

本人看法：驗收本來不應隨意更改，如今機關變更其驗收標準，導致廠商驗收未過，此部份不應歸責於廠商，故不能以此款認列為不良廠商。再此建議機關驗收標準應前後一致，以防後續有更多問題浮現。

小結：此款常見雙方因契約中未對查驗或驗收之試驗方式或合格標準定義，使廠商認為機關對於「合格」之認定標準不明而有所爭議，本文建議機關盡量於招標文件或契約中詳列何謂「情節重大」，若能再明定查驗或驗收之標準及程序，則爭議情形將會將對降低。

若機關無規定，則須以各種情況進行縱合評估，如不合格之項目為何、所造成之影響為何來判斷，不可僅因查驗不合格則將廠商列為不良廠商。此部分機關在判斷時，有些許規則可循，如：機關對於驗收不符之行情形是否具有部分責任、廠商是否盡力配合機關改善等，若不妨礙使用安全，機關不防減價收受或以瑕疵扣款處理。另外機關辦理採購案件時需要有具體客觀之檢驗方式，否則縱使產品有不合格之情事，亦難認定為可歸責於廠商之事由。

  - 第十款：因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者

狀況1：

爭    議：機關認為鋼板用量超過契約數，工期落後26%，廠商認為機關未考慮變更設計及爭議事項。

審議判斷：機關在原約定履約期滿前就認定有「進度落後」及「延誤履約期限」與本條文意旨不合，且機關已同意展延工期。

本人看法：此款重點同第八款，在於所謂「情節重大」，故本人亦是建議機關於招標文件中詳述何謂情節重大者。機關若無令行規定，一句採購法實行細則第111條規定，巨額採購工程進度落後10％以上，其餘採購履約進度落後20％且日數達十日以上方為情節重大。此外本款之情節重大者亦須考量是否可歸責於機關，若因機關指示導致廠商履約延誤時，本文則認為不應適用本條款認定之。

狀況2：

爭    議：採購須國外進口品，因原廠生產遲延無法如期履約，廠商同意罰款，不同意以不良廠商處理。

審議判斷：全世界僅有一家，且廠商已同意罰款，故未達「情節重大」情形。

本人看法：機關辦理任何採購時，若無特殊需求，最好不要採獨家產品，若產品來源非由得標廠商所能控制，且得標廠商於投標時亦未必能預見，因此在此款之適用上，最後判決將會偏向於機關無正當理由。

此外廠商承認錯誤並表示願意罰款，並無故意與機關拖延，且採購法當初不良廠商制度之建立在於降低採購案件中出現非法圖利或蓄意與機關對立之情形，而此廠商配合度高，但卻因為情況特殊導致延誤，確實不應將之列為不良廠商。

狀況3：

爭    議：廠商無法履約，機關已二度同意展延，第三次不同意展延解約。

審議判斷：廠商屢向機關表示誠意並積極履約有具體成果，非完全可歸責廠商。

本人看法：此款之認定除採購法實行細則第111條之規定外，尚需判斷是否可歸責於機關或是是否可完全歸責於廠商。本案例中，廠商配合度高且亦積極改善，機關可看出明顯之效果，其配合態度應受肯定，故本文認為確實不適用此條款。

小結：此款延誤履約期限情節重大者，原則上採購機關可依其經驗、背景與專業於招標文件先行規定，否則則採用巨額採購工程進度落後10％以上，其餘採購履約進度落後20％且日數達十日以上方為情節重大。此外情節重大亦可由下列判斷，(1)廠商遲延之事實並未造成機關之明顯、重大損害；(2)必須全部可歸責於廠商之事由才有適用；(3)廠商是否積極配合機關進行改善等。

  - 第十二款：因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者

狀況1：

爭    議：複驗不合格，機關認為廠商無承包能力而終止契約，廠商認為係契約以外之要求。

審議判斷：「因可歸責於廠商之事由」係指「全部」可歸於廠商而言，驗收方法及程序未列於招標文件，機關亦有可歸責之情形。

本人看法：本條文主要在於「因可歸責於廠商之事由」，而所謂「可歸責」，是指廠商欠履約意願及能力而言，而非單純之解除契約或終止契約。而此款所述之「因可歸責於廠商之事由」必須為全部可歸責於廠商才能成立。此案例中，機關與廠商對於驗收方法及程序認定有所不同導致最後終止契約之結果，因此審議判斷結果認為機關亦有可歸責之狀況，此外複驗不合格如係不影響安全可以契約瑕疵扣款驗收或要求拆除重作，不宜任意終止契約。在此本文建議，招標文件與契約訂定應盡量詳盡，方能降低雙方之誤解，使雙方具有更高之共識。

狀況2：

爭    議：機關認為廠商未達驗收標準，但廠商認為契約之驗收標準較為嚴苛

本人看法：機關基於生命安全之考量，故要求需達良率為100％，並約定如有不合格，即沒收全部履約保證金假所有預付款還款保證金。此部份與「可歸責於廠商之事由」並非完全一致，故應不適用於本款。

小結：本款情事所涵蓋之可能性較多，與其他款相較之下有部分重疊之疑，如查驗不合格導致解約者(此狀況則牽扯到第九款)。在認列上必須以是否解除或終止契約為基礎，若解約則以本款認定之，反之則以其他款認定。此外本款重點在於全部可歸於廠商，其中廠商欠履約意願及能力為其要素之一。

- 結論與建議

5.1結論與建議

由於採購法第101條第一項規定「機關辦理採購，發現廠商有下列情形者，應將其事實及理由……。」，因此公務人員一來須依法行政，二來怕有圖利廠商之嫌疑，故當廠商符合第101各款字面上之情形時，即依採購法101條之規定通知廠商，將其列為不良廠商。但通常申訴審議之結果，大多皆判定機關無理由。如此不僅浪費政府人力物力，甚至違反不良廠商制度之精神，使廠商與機關合作上出現裂痕。回顧當初不良廠商制度形成之原因在於防止廠商使用非法手段獲利與降低廠商因蓄意之行為導致公眾利益有所損失。但眾多採購案件中不難發現部分廠商盡力配合機關要求，然而此些廠商除了最後結果不服機關規定外，其配合態度良好，但卻常被機關提列為不良廠商，所幸最後申訴審議制度給予公平之判斷。在此本文認為承辦人員應改善其過於防範之心態，以免公眾資源過度消耗。而採購法101條第一項中，使用”應”字導致政府人力資源之浪費，本文認為應將其改為”得”可能更為恰當。

雖採購法第101條中有部份不確定法律概念，為降低爭議之情形，本文對於承辦人或機關於不良廠商之判斷上給予以下之建議，(1)在招標文件或契約中，機關可依其背景與專業，針對此些不確定法律概念給予詳細之說明；(2)是否可完全歸責於廠商，若有可歸責於機關之情形，則不宜判定為不良廠商；(3)廠商履約不良之事實是否對於機關或工程使用或安全造成重大影響；(4)廠商若積極配合機關修改，最後雖驗收不合格，但在不影響安全之情形下，可採用減價收受或瑕疵扣款方式處理之；(5)法不外乎情，除非廠商過於惡劣，不然不宜以認列為不良廠商之方式處理。

5.2 討論

本文在統計95年度不良廠商名單時，不時發現有些廠商承接多筆政府採購案，而後每筆案件皆被認列為不良廠商，且廠商並無異議或申訴之情形。由此可見，此為廠商之蓄意為之且非常惡劣。而由於政府採購公報所公佈之日期過近，故其實際停權期限大約為一年三至四個月不等。因此我認為此行為會引申出部分問題。例如廠商具多次不良紀錄但時間過近，其停權時間相較於其他廠商並無多出多少少，對於其他廠商而言是否公平？

此部分本文認為在採購法中，並無規定在確認廠商為不良廠商之後，需要在多少期限將其刊登於政府採購公報中。因此若廠商惡性違約，承辦人應該可以先刊登一筆，等待屆滿再刊登令一筆，而後依序刊登。故廠商若在95年3月間具有五次不良廠商之紀錄，依上述方法則可以將廠商停權至100年3月。但此部份會遭遇四項困難：(1)承辦人員是否每年都注意刊登日期；(2)若承辦人員退休、調單位時，該由誰來負責此件事項；(3)若廠商因財務因素導致如此結果，使用此方式是否不恰當；(4)此種惡性違約之情況要停權多久才比較適當亦是個問題。

此外若機關承辦民生基礎建設或交通建設時，遇到此種惡性違約之廠商，導致工程延誤多年，對整體社會利益產生之衝擊甚大強烈，本文認為機關除應有之罰款外，可將損失之社會利益向廠商提出損害賠償，但現今似乎並無聽聞機關有類似之舉動。且因廠商惡劣之舉，導致整體社會利益之損失時，僅停權一年是否有失公平。一年後，廠商若再使用同樣方法損害社會利益時，又該如何？社會是否有這麼多資源可以浪費？故就本文之觀點，就算不提出損害賠償，也應該將廠商永久停權。但當初採購法並無永久停權之規定必有其考量之處，故永久停權是否可行尚有許多法律因素存在。由於統計時所發現之些許問題，本文目前並無合適之答案，故在此提出討論。

- 參考文獻

- 林鴻銘，政府採購法之實用權益，永然文化出版公司，第5版，2003。

- 行政院公共工程委員會，政府採購法令彙編，2005。

- 葉彬，世界各國政府採購制度，中華企業管理發展中心發行，1969。

- 李建中，政府採購法草案簡介，月旦法學，第31期，p.37，1997。

- 蘇明通，我國政府採購制度的改進方向，中信通訊，第191期，p.2，1993。

- 游麗慧，談採購法之拒絕往來廠商(上)，營建知訊，第251期，p.6-12，2003。

- 游麗慧，談採購法之拒絕往來廠商(下)，營建知訊，第252期，p.36-41，2004。

- 趙偉宏，政府採購法中拒絕往來制度之研究，國立中央大學營建管理研究所碩士論文，2004。

- 周瑤敏，政府採購法異議及申訴制度之研究，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2003。

- 李旭銘，政府採購法不良廠商爭議問題之研究，輔仁大學法律學研究所碩士論文，2004。

- 陳漢瑩，政府採購法爭議處理機制之研究-以教學醫院為例，銘傳大學公共事務學系碩士論文，2004。